Metrics form:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Build | Plan | | | Actual | | |
| Time (h) | Plan (%) | Open Issue | Time (h) | Solved (%) | Solved Issue |
| Front-end | 24h |  | 4 | 18h |  | 2 |
| HomePage | 8h |  | 1 | 6h |  | 1 |
| - Html & CSS | 4h | 90% | 0 | 2h | 80% | 0 |
| - JS | 4h | 90% | 1 | 4h | 70% | 1 |
| ProductPage | 10h |  | 1 | 8h |  | 1 |
| - Html & CSS | 5h | 90% | 0 | 3.5h | 80% | 0 |
| - JS | 5h | 90% | 1 | 4.5h | 60% | 1 |
| ChatingRoom | 6h |  | 2 | 4h |  | 0 |
| - Html & CSS | 3h | 90% | 1 | 2h | 80% | 0 |
| - JS | 3h | 80% | 1 | 2h | 20% | 0 |
| Back-end | 23h |  | 5 | 1.5h |  | 2 |
| ChatingRoom | 13h |  | 3 | 10h |  | 1 |
| - JavaServlet | 13h | 90% | 3 | 10h | 40% | 1 |
| DataBase | 10h |  | 2 | 5h |  | 1 |
| - Design | 5h | 100% | 1 | 1.5h | 80% | 1 |
| - Implement | 5h | 90% | 1 | 3.5h | 50% | 0 |