Metrics form:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Build | Plan | | | Actual | | |
| Time (h) | Plan (%) | Open Issue | Time (h) | Solved (%) | Solved Issue |
| Front-end | 12h |  | 2 | 9.5h |  | 2 |
| Personal editing page | 6h |  | 1 | 5h |  | 1 |
| - Html & CSS | 3h | 90% | 0 | 2h | 80% | 0 |
| - JS | 3h | 90% | 1 | 3h | 70% | 1 |
| Other pages | 6h |  | 1 | 4.5h |  | 1 |
| - Html & CSS | 3h | 90% | 0 | 1.5h | 80% | 0 |
| - JS | 3h | 90% | 1 | 3h | 80% | 1 |
| Back-end | 20h |  | 3 | 15h |  | 1 |
| Upload function | 11h |  | 2 | 9h |  | 1 |
| - JavaServlet | 11h | 90% | 2 | 9h | 80% | 1 |
| DataBase | 9h |  | 1 | 6h |  | 0 |
| - Design | 4h | 100% | 0 | 2h | 80% | 0 |
| - Implement | 5h | 90% | 1 | 4h | 50% | 0 |